广报阡陌间2026年至2028年

消防系统维护保养服务合同

甲方：广州市广报产业园投资有限公司

乙方：

一、总    则

甲 方：广州市广报产业园投资有限公司

统一社会信用代码：91440105MADAJN9976

乙 方：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》“广报阡陌间2026年至2028年消防系统维护保养服务”采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的有关采购文件、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

- 服务时间及服务金额

（一）服务时间：2026 年 2 月 11 日至 2028 年 2 月 10 日，服务期限为2年。

（二）合同金额：人民币（大写）   （￥  元），其中不含税金额  元，税金  元，税率  %（如遇税率调整，应按原不含税金额*新的适用税率进行结算）。

- 付款方式

（此条款支付金额待定，中标价确定后完善）在合同期内服务费分八次支付，即每三个月支付一次，前七次每次  元（含税，具体金额将依据甲方所出具的季度评分表是否存在扣减情况而定 ），第八次  元(含税，具体金额将依据甲方所出具的季度评分表是否存在扣减情况而定)，乙方应在每服务季度结束后的次月向甲方提交请款材料。每次支付前，乙方应提供等额的增值税专用发票，甲方在收齐资料（含本合同约定的各类报告及评分表）并确认结算费用后的10个工作日内完成支付。若乙方存在未整改的问题，甲方有权暂停支付相应款项，直至整改合格后再行支付，暂停支付期间不计算利息。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名称：

开户银行：

账号：

- 服务事项

- 服务概况

- 项目名称：广报阡陌间2026年至2028年消防系统维护保养服务。

- 本项目维保费用已包含人工费、零星材料费、保养费、保险费、措施项目费各项应有费用。

- 除甲方有明确规定外，乙方不得以任何方式转包或分包本项目。

- 服务内容

- 按国家相关规范及行业标准，制定巡检计划，至少每月1次（每次维护保养的时间间隔不得超过三十日）对园区消防系统设备及设施进行全面检查，重点检查设备及设施外观完整性、运行状态、参数是否正常，线路连接是否牢固，有无老化、破损、泄漏等情况，及时发现并记录隐患，主要内容包括:

（1）按照消防规范要求，定期对消防设备设施进行功能检测和试验，包括但不限于：报警控制器联动试验、消防水泵联动启停试验、自动喷水灭火系统末端试水试验、消火栓出水压力测试、防排烟风机联动启停试验、应急照明切换试验、防火门启闭试验、广播功能试验、电梯迫降试验、消防切非联动试验、五方通话功能试验等，确保各系统联动功能正常。

（2）对消防设备及设施进行清洁、润滑、紧固、调整等保养工作，更换老化、损坏的零部件（小额零部件费用可包含在维保费用内，大额零部件需单独报价并经甲方审批后更换）；定期对消防水池、消防水箱进行清理，确保水质符合要求；对消防设备设施的标识标牌进行检查和维护，确保清晰完整。

（3）每次巡检、维修、检测后，需填写详细的记录表格，包括消防设备及设施状态、发现问题、处理措施及结果等；每月向甲方提交月度维保报告和月度维保计划，每年提交年度维保总结报告及完整的检测报告，配合甲方完成消防年检、专项检查等工作，提供所需的维保资料。

（4）火灾自动报警系统主要维护保养内容:报警主机、烟感探测器、温感探测器及各类探测器、所有的报警控制信号线路、声光报警装置、直流电源、消防联运柜、联动模块、事故广播，消防广播分配盘、功率放大器、扬声器、消防电话主机。

（5）消火栓灭火系统主要维护保养内容:消火栓箱、试验栓、消火栓水泵及水泵接合器、消火栓水池及系统所有管道、所有动力、控制信号管线、报警按钮及报警警铃、消火栓系统控制阀门、卷盘、水带、枪头等。

（6）自动喷淋灭火系统主要维护保养内容:湿式报警阀、喷淋头、水力警铃、压力开关、信号闸阀、 水流指示器、喷淋水泵和接合器、喷淋系统压力检测、喷淋系统排水试验装置、所有喷淋水池及管网及管道阀门、冲洗管道、末端试水装置、自动排气装置、水泵控制线路检测、水流指示器、信号阀线路检测。

（7）防火门监控系统主要维护保养内容:防火门外观、防火门电动闭门器、轴承及门锁、防火门联动控制、报警控制器、报警控制线路、防火门控制模块。

（8）防排烟系统主要维护保养内容:风机控制柜、排烟风机、正压送风机、电源控制及线路、送排风。

（9）应急照明灯主要维护保养内容:灯具外观检查、备用电池自动切换功能、备用电池充、放电测试功能、灯具发光片及灯泡的检查、应急电源、电路的检查维修。

（10）气体自动灭火系统主要维护保养内容:气体自动灭火控制主机检测、烟感探测器检测、温感探测器检测、可燃气体探测器检测、紧急启动报警按钮检测、声光报警器，警铃，电磁阀检测、放气，泄气，压力开关检测、启动按钮，储液瓶组检测、放气输送管道检测。

（11）灭火器及防毒烟面具器材主要维护保养内容:灭火器箱外观检查、防毒烟面具外观检查、防毒烟面具在有效期内检查、灭火器压力值检查、灭火器压力值检查、灭火器外观及有效期内检查、灭火器箱贴封条及填写检查记录卡签名。

（12）在合同规定的保养期限内，若维修过程中需更换配件，且单个配件单价不超过人民币100元（含100元），则由乙方承担相关费用，该费用已包含在本合同约定的保养费内，甲方无需额外支付。若单个配件单价超过人民币100元，则由甲方负责采购，或由乙方提供报价，经甲方审核批准后进行采购，乙方保证所报价格不会超出市场平均价格，并将遵循附件一《零配件报价表》上所列的维保单位报价（含税）执行，无论配件是由甲方采购还是乙方负责采购，乙方都将免费提供安装服务（含设备微改装/改造），甲方无需为此支付额外费用。

- 甲方若有重大活动、员工消防培训、消防演练等情况乙方需到场配合。

- 甲方若需消防报建、报验，乙方需无偿配合甲方，提供必要的技术支持及业务咨询。

- 服务标准与服务质量

- 维护保养工作需严格遵守《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）《消防设施通用规范》（GB55036-2022）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等国家及地方相关法律法规、规范标准，确保维护保养后的消防设备设施符合消防验收及使用要求。

- 项目负责人需具备丰富的项目管理经验，能够及时协调解决维保过程中的各类问题，维护保养人员需熟悉本项目消防设备设施的型号、规格及运行原理，提供稳定、专业的维保服务。

- 维护保养过程中使用的零部件、材料需为合格产品，符合国家相关标准及设备原厂技术要求，严禁使用假冒伪劣、不合格产品，若因材料质量问题导致设备故障或安全事故，由乙方承担全部责任。

- 需建立7*24小时应急响应机制，设立专用应急联系电话，确保甲方在发现消防设备故障或突发消防相关问题时，能够随时联系到维保人员，乙方接到消防设备及设施故障通知后，维保人员需在1小时内到达现场（紧急故障30分钟内到达），明确故障原因并实施维修，对于无法现场解决的故障，需出具详细的故障分析报告及解决方案，经甲方确认后组织维修，确保在规定时限内恢复设备正常功能；若自甲方发出通知起2小时内维保人员仍未到达现场处理，甲方有权自行处理，由此产生的费用由乙方承担。

- 乙方在实施消防系统维护保养过程中应注意甲方设备安全和乙方员工的人身安全，乙方承担其所属员工的人身安全责任，按照相关要求对乙方所属员工进行培训，要求乙方所属员工持证上岗。

- 甲方的权利和义务

- 甲方有权对乙方的工作实行监督检查，监督检查方式包括但不限于现场巡查、查阅记录、抽查设备运行状态、要求乙方演示系统功能等，乙方应予以配合，不得拒绝、阻挠；甲方发现乙方工作不符合合同约定的，有权当场提出整改意见，乙方应即时记录并按要求整改。

- 甲方必须对乙方的服务提供必要的便利和资料(如消防设施的完整图纸、技术资料和运行记录等)。

- 保养过程中所需的水、电及必需的条件，甲方人员配合并免费提供。

- 甲方在项目改(扩)建和设备维修过程中影响原有的消防系统使用的，应通知乙方，双方根据实际情况做好消防系统正常运行的措施。

- 甲方有权对乙方的维修、保养时所更换的配件是否是合格的产品进行监督。

- 乙方的权利和义务

- 乙方指派    (电话：  ） 为项目负责人，负责对接管理消防系统维护保养服务的实施，具体维护保养范围见本合同附件及招标文件所列的工作内容及方式进行维护保养。

- 乙方有义务加强员工的职业道德教育和技能培训，遵守甲方相关规章制度。

- 乙方派遣的技术人员必须是乙方公司内部员工，严禁将工作外包，并且必须持有合法有效的上岗资格证书（包括但不限于消防设施操作员证、特种作业操作证、消防安全员证书、系统主机调试编码工程师），且证件须在有效期内；甲方有权随时核查乙方技术人员的资质证书，发现不符合约定的，有权要求乙方在1个工作日内更换合格人员；乙方未按时更换的，每次向甲方支付违约金500元，累计3次以上的，甲方有权扣减当季度服务费用的20%。在作业期间，技术人员应严格遵守园区的规章制度和劳动纪律，持证上岗，并加强安全防护措施；对于2米以上高度的爬梯作业，要求至少有两名技术人员共同作业，涉及高空作业时，作业人员必须持有高空作业证书，并且至少需要两名人员共同进行作业，同时必须规范使用安全绳索并正确佩戴安全帽，并服从甲方管理。

- 乙方每月安排1次专业技术人员按照维保内容对园区所有消防系统进行定期的检测和保养，每次不少于2人，乙方应保证相关人员具备相关资质。

- 每年2月份需对消防系统进行一次全面的检查测试，并出具年度测试报告，向甲方提供服务期内的所有检测、保养记录；乙方应向甲方及时、详尽地解释系统状态。

- 合同期内，乙方应承担确保甲方消防系统正常运行的责任，不得以任何理由延误处理设备故障。

- 甲方提供给乙方的各种资料，乙方应妥善保管，未经甲方同意不得复印及转借及以任何形式对外披露，合同期满后完好交回，乙方必须在每次维修或保养后，由甲方做出书面签字确认。

- 乙方应按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国社会保险法》等相关法规执行公司人员劳动条件保护，投入本维保服务中的服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定乙方必须支付的社会保险及其他应付费用）。

- 若甲方报修，乙方未能在合同规定的时间内到达现场，甲方有权自行处理相关事宜，由此产生的费用应由乙方承担；同时，根据乙方未能及时维修所造成的后果严重程度，甲方有权向乙方征收500至3000元的违约金。

- 违约责任

- 若乙方未能遵守本合同之规定，且其提供的服务未满足合同所约定的标准，甲方有权提出整改要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的整改工作，直至甲方确认服务达到合格标准；若乙方对甲方所提出的整改要求采取敷衍态度，未在规定期间内完成整改，或无法通过整改进行弥补的，甲方则有权对乙方征收500至3000元的违约金。

- 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和实际损失（包括但不限于：直接损失、间接损失，维权费用，如：财产保全担保费、评估费、公证费、律师费） 等经济赔偿等。

- 若乙方服务过程中，造成甲方人员或第三方人身和财产损害，乙方需承担全部赔偿责任（包括医疗费、误工费、财产损失费等），若甲方因此承担任何赔偿责任，有权向乙方追偿。

- 乙方须对其员工进行充分的安全防范教育，并采取必要的劳动保护措施，若因乙方或其员工的个人原因导致甲方人员或第三方人身伤害或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，甲方不承担任何责任，若甲方因此承担任何赔偿责任，有权向乙方追偿。

- 乙方因合作而知悉的甲方商业秘密，应进行保密，因乙方未经甲方批准向第三人泄密造成甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 在合同期内，乙方连续两次维保不到位，经甲方通知整改后仍拒绝整改或在收到通知后【2】日内仍未完成整改的，甲方有权单方解除合同，乙方维保费用按实际服务天数结算，即合同结算后总价/730天=  元/天（前述费用为乙方无违约或扣费情况下的费用，最终按照实际结算），再根据本合同第五条第（一）款约定扣除乙方维保不到位的罚款后，以及根据附件二《消防系统维护保养评分表》扣减费用（如需）后，向乙方支付，造成甲方其他损失的由乙方另行赔偿。如乙方未完成月度保养，甲方有权不予支付当月度服务费（以甲方代表确认的打卡记录为准）。

- 在合同有效期限内，若乙方提出提前解除合同，或因乙方原因导致甲方提前解除合同的，则乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金，甲方有权在应付的维保结算费用中直接抵消该违约金；乙方维保费用按实际服务天数结算，即合同结算后总价/730天=  元/天（前述费用为乙方无违约或扣费情况下的费用，最终按照实际结算）。

- 若乙方项目负责人在超过一小时的时间内无法取得联系，甲方有权对乙方施以500至3000元的违约金处罚，因乙方未及时相应造成甲方其他损失的，甲方有权追偿。

- 若乙方在服务期间内存在工作失职或失误行为，甲方有权对乙方施以500至3000元的违约金处罚，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 乙方违反约定转包或分包本项目的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，造成甲方损失的，乙方应另行赔偿。

- 服务评分

- 甲方将对乙方的服务进行季度性评分，乙方须遵循甲方所制定的规章制度标准执行。

- 考核评分以100分为基准，根据本合同附件二《消防系统维护保养评分表》的具体内容进行相应的扣分。

- 甲方将在下季度，依据上季度的考核得分，作为向乙方支付上一季度维护保养费用的结算依据。若季度内考核得分 高于90分（含90分），甲方将依照合同约定全额支付上一季度的维护保养费用。若季度内出现考核得分89分（含89分）至70分（含70分）的情况，甲方有权对每低于1分的考核得分扣减200元人民币的维护保养费用。计算公式为：扣减金额=【90分-得分（89分～70分)】x200元人民币。若季度内出现考核得分低于69分（含69分），则视为服务质量严重不达标，甲方有权扣减该季度的全部维护保养费用，且视情节严重程度有权与乙方解除服务合同。

- 不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，并提供政府有关机构出具的不可抗力事件发生的证明。

（二）不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

    - 中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其他

（一）本合同一式伍份，具有同等效力，甲方执 肆 份、乙方执 壹 份，合同自双方签字盖章之日起生效。

（二）本合同未尽事宜，由双方协商处理并签订补充协议。

附件一：《零配件报价表》

附件二：《消防系统维护保养评分表》

附件三：乙方营业执照

附件四：乙方公司资质

附件五：《报价清单》

甲方： 广州市广报产业园         乙方：

投资有限公司

法定代表人/授权委托人：         法定代表人/授权委托人：

日期：                          日期：

附件一：零配件报价表

- 附件二：消防系统维护保养评分表

| 项目 | 内容 | 扣分方式 | 扣分依据 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保状态 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维护人员未按频次内容完成任务 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 维护人员工作缺乏积极主动性或未按合同约定时效完成既定工作任务 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 维保工作人员必须按计划排定时间，准时进场作业，不得迟到、早退 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 4 | 接到报修后，维保人员必须在接到通知后1小时内到达现场（紧急故障30分钟内到达） | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 零配件更换维修及时率：100元（含100元）以下的零配件12小时内完成，100以上24小时内完成（涉及报价及另行议价的维修不列入该范围）。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 二、安全管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维保及维修等安全作业时违规操作，高处作业无穿防滑鞋、系安全带。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 由于维保、维修人员安全意识不强，未能严格按规范进行安全操作，导致重大安全事故的。 | 每次扣100分 |  |  |  |
| 三、巡检管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检未按维保（保养）计划进行。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 每月28日前未能提交当月消防维保总结及下月消防维保计划给甲方确认。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 出现巡检维保内容与保养计划不符、漏项漏检、未按照保养细则操作等维保情况。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 未能按时提交检查相关报表。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 报告未能真实反映巡检结果。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 四、技术支持 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术力量、维修人员、维护人员专业水平未能满足维修、维护需求。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 抽检或抢修时无法联系到维护、维修人员提供技术支持。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 备件、仪器仪表未能满足维护、维修需要。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 4 | 同一设备每月度相同故障次数≥2次 | 每次扣5分 |  |  |  |
| 5 | 未能及时提供技术服务支持。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 6 | 在技术服务支持过程中发生错误判断或错误操作，性质一般、未导致严重后果。 | 每次扣5分 |  |  |  |
| 7 | 在技术支持过程中发生错误判断或错误操作，性质恶劣或造成严重后果的。 | 每次扣20分 |  |  |  |
| 8 | 乙方必须在检修完成后【3天内】出具相关检修报告。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 9 | 消防设备反复出现2次（含2次）相同故障的，乙方应安排工程师排查故障后，【7天内】向甲方提供检测报告。 | 每次扣6分 |  |  |  |
| 10 | 报告未能真实反映检测/检查结果，对问题未提出有效的解决建议和方案。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 扣分总计 |  |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |
| 考核周期： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 备注：每下季度双方根据评分表采取百分制对乙方消防维保质量作出总体考核评估。考核标准如下： 1.按满分100分，每季度1次考核分值达90分以上(含90分)，表示服务质量达标，可以全额支付费用。 2.按满分100分，每季度1次考核分值89分（含89分）至70分（含70分），表示服务质量达不到要求，每分按200元扣减费用，直至扣完当季的维护费用为止。 3.按满分100分，每季度1次考核分值低于69分（含69分），表示服务质量严重不达标，扣减全部当季度维护费，乙方按照合同约定承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| 维保公司维保人签名： |  | 现场跟进人签名： |  |  |  |
| 日期： |  | 日期： |  |  |  |

- 附件三：乙方营业执照

- 附件四：乙方公司资质

- 附件五：报价清单